# 南方医科大学南方医院增城院区门诊楼顶新增发光大字项目快速竞价公告

各（潜在）供应商:

南方医科大学南方医院增城院区门诊楼顶新增发光大字项目采用快速竞价方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。项目内容如下：

**一、医院采购编号：ZCZH2025GN0038**

**二、项目名称:**南方医科大学南方医院增城院区门诊楼顶新增发光大字项目

**三、采购内容：**

1.项目内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **数量** | **最高限价** |
| 1 | 门诊楼顶新增发光大字项目 | 1项 | 人民币177060.30元 |

详细技术规范请参阅快速竞价文件中的用户需求。供应商必须对全部内容进行报价，如有缺漏，将导致响应无效。

2.承包范围：本项目为南方医科大学南方医院增城院区门诊楼顶新增发光大字项目，施工内容包括：门诊楼顶新增发光大字装饰装修和构件安装等，详见工程图纸及招标工程量清单。包施工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包安全文明施工、包环境卫生、包验收合格。

3.承包方式：总价包干，按招标工程量清单及工程图纸内容包干。

4.作业时间：自合同签订之日起30个日历天内完工。

5.作业地点：广州市增城区创新大道28号南方医科大学南方医院增城院区门诊楼顶。

6.其他要求：参阅快速竞价文件中的用户需求/具体要求。

**四、供应商资质**

1.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如响应供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件 ；如国家另有规定的，则从其规定。（如供应商为分公司，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）

2.经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书和法定代表人身份证复印件；经办人如是供应商授权代表，需提供法定代表人授权委托书、法定代表人证明书及授权代表身份证复印件，**格式详见竞价响应模板**。

**3.特定资格要求：**

（1）持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。（提供证书复印件，如国家另有规定，则适用其规定）。

（2）具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质或建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质，以及钢结构工程专业承包三级以上（含三级）资质。（提供证书复印件，如国家另有规定，则适用其规定）。

（3）提供拟担任本工程项目负责人的人员为建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师，且必须在本企业注册；提供上述人员的安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书；并提供承诺函，承诺拟担任本工程项目负责人未担任在建设工程项目的项目负责人（如国家另有规定，则适用其规定）。（提供证书复印件或相关证明材料，同时提供承诺函，承诺函格式自拟）；注：如提供二级建造师及以上电子注册证书的，电子证书上面的“有效期”和“使用有效期”均须在有效期内，同时，应在个人签名处手写本人签名，未在有效期内或者未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。

（4）提供拟投入本项目的专职安全员的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）（如国家另有规定，则适用其规定），（提供证书复印件或相关证明材料）。注：项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。

（5）提供至少一项建筑物楼顶发光大字和配套钢结构施工业绩（提供施工合同复印件、图纸和现场完工照片等佐证材料）。

（6）供应商应已在广东省政府采购智慧云平台电子卖场集采馆定点集市（定点采购平台）供应商库完成注册或者承诺成交后完成注册手续。（提供平台定点供应商界面截图或提供承诺函，承诺函格式自拟）。

4.本项目不接受联合体投标。

**五、竞价公告时间：**

2025年9月10日至2025年9月22日

**六、响应文件递交要求**

1.报价方式：按金额报价

2.报价规则：报价不得高于最高限价；递交响应文件时间为报价时间。

3.送达地点：广州市增城区创新大道28号南方医科大学南方医院增城院区医技楼7楼开/评标室（第五会议室）

4.响应文件递交方式

（1）**方式一：现场递交。**文件接收时间：2025年9月23日9:45-10:00，超出上述时间至评审现场提交的响应文件为无效响应。

（2）**方式二：邮寄。**快递包裹与邮件信息接收时间：2025年9月23日9:45前，超出上述时间送达包裹或收到邮件均视为无效响应；请提前预估好快递用时，与快递公司沟通好送件时间，尽早送达包裹并发送邮件。将响应文件纸质版通过快递邮寄至“广州市增城区创新大道28号南方医科大学南方医院增城院区7楼招采小组，蓝老师，020-62707131）”收，并通过邮件信息将“项目名称+供应商名称+快递单号+项目联系人及联系方式”发送至(nfyyzcyq\_zbcg@126.com)（请勿发送以上信息外的其他内容，勿上传如供应商有关证件、电子版响应文件等任何附件）。快递包裹外包装上贴上A4纸注明“项目名称+项目编号+供应商名称+项目联系人及联系方式”，以便工作人员及时查收快递与邮件，确保顺利接收响应文件。

5.响应文件要求：参与竞价的供应商应按竞价文件的要求准备一套响应文件正本和一套响应文件副本，每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

**七、成交方式**

报价时间截止后，经确认满足实质响应采购需求的供应商有3家以上的，按照报价由低到高的顺序，默认最低报价供应商为成交供应商；当多家供应商报价一致且均为最低报价时，由需求部门、业务归口部门代表通过随机抽签方式抽出成交供应商。

成交供应商放弃或拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审结果顺序建议其他供应商作为成交供应商并签订采购合同。也可以重新开展采购活动。放弃或拒绝签订采购合同的供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

**八、采购人联系方式**

联系人：蓝老师

联系电话：020-62707131

地址：广州市增城区创新大道28号南方医科大学南方医院增城院区医技楼7楼招采小组

附件：1.南方医科大学南方医院增城院区门诊楼顶新增发光大 字项目快速竞价文件

 2.工程图纸

3.招标工程量清单

南方医科大学南方医院

2025年9月10日

快速竞价文件

|  |  |
| --- | --- |
| **医院采购编号：** | **ZCZH2025GN0038** |
| **采购项目名称：** | **南方医科大学南方医院增城院区门诊楼顶新增发光大字项目** |

**发布日期：2025年9月10日**

1. **竞价须知**
2. **竞价须知**
3. 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用。
4. 参与竞价的供应商必须按竞价响应模板的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价响应模板的内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。
5. 参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。
6. 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。
7. 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。
8. 参与采购人项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商，或者经采购人核查成交供应商通过虚假应标的方式骗取成交，则该供应商连同其同一法人名下所有公司将被列入采购人的负面清单并通报不良记录；自通告之日起3年内不得参与采购人的采购项目。
9. **竞价文件的澄清或修改**
10. 采购人可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在采购人官网上发布澄清（更正/变更）公告。
11. 若递交响应文件截止时间少于一个工作日的，采购人将相应顺延报名的截止时间。
12. 采购人发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
13. **响应要求**
14. 响应文件要求：供应商根据本文件竞价响应模板的要求，将报价表、资质证明、用户需求响应函及采购人要求的其他文件装订成册制作成响应文件，一式两份，在递交响应文件截止时间前密封递交。响应文件资料及密封外包装均需盖章。
15. 资质要求

1.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如响应供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件 ；如国家另有规定的，则从其规定。（如供应商为分公司，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）

2.经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书和法定代表人身份证复印件；经办人如是供应商授权代表，需提供法定代表人授权委托书、法定代表人证明书及授权代表身份证复印件，**格式详见竞价响应模板**。

**3.特定资格要求：**

（1）持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。（提供证书复印件，如国家另有规定，则适用其规定）。

（2）具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质或建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质，以及钢结构工程专业承包三级以上（含三级）资质。（提供证书复印件，如国家另有规定，则适用其规定）。

（3）提供拟担任本工程项目负责人的人员为建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师，且必须在本企业注册；提供上述人员的安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书；并提供承诺函，承诺拟担任本工程项目负责人未担任在建设工程项目的项目负责人（如国家另有规定，则适用其规定）。（提供证书复印件或相关证明材料，同时提供承诺函，承诺函格式自拟）；注：如提供二级建造师及以上电子注册证书的，电子证书上面的“有效期”和“使用有效期”均须在有效期内，同时，应在个人签名处手写本人签名，未在有效期内或者未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。

（4）提供拟投入本项目的专职安全员的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）（如国家另有规定，则适用其规定），（提供证书复印件或相关证明材料）。注：项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。

（5）提供至少一处房屋楼顶发光大字和配套钢结构施工业绩（提供施工合同复印件、图纸和现场完工照片等佐证材料）。

（6）供应商应已在广东省政府采购智慧云平台电子卖场集采馆定点集市（定点采购平台）供应商库完成注册或者承诺成交后完成注册手续。（提供平台定点供应商界面截图或提供承诺函，承诺函格式自拟）。

4.供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函即可**，格式详见竞价响应模板**；若供应商对于用户需求书中的条款、内容及要求存在偏离的，提供用户需求书响应一览表**，格式详见竞价响应模板。**

1. 报价说明

本次报价为总价承包，包括但不限于：

1. 项目过程中涉及的人工、交通、食宿、安全及保险、项目税费、合理利润。
2. 其他完成本项目相关的直接及间接费用。
3. **响应文件的式样和签署**
4. 参与竞价的供应商应准备一套响应文件正本和一套响应文件副本，每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。
5. 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人（单位负责人）或经其正式授权的代表签字并加盖报价人公章。授权代表须持有书面的《法定代表人（单位负责人）授权书》，并将其附在响应文件中。响应文件的副本可采用正本的复印件。
6. 任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人用姓或首字母在旁边签字或由报价人加盖公章才有效。
7. **无效报价**

（一）参与竞价的供应商报价超过项目最高限价视为无效报价。参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。

（二）参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

（三）参与竞价的供应商不完全响应本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求的视为无效报价。

（四）报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价；

（五）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；

（六）按有关法律、法规、规章属于报价无效的。

（七）有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

1. 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；
2. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
3. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；
4. 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
5. 不同供应商的响应文件异常一致；
6. 不同供应商的响应文件相互混淆。
7. **成交规则、终止规则**
8. 成交规则：报价时间截止后，采购人审核满足实质响应采购需求的供应商有3家以上，按照报价由低到高的顺序，默认最低报价供应商为成交供应商；当多家供应商报价一致且均为最低报价时，由需求部门、业务归口部门代表通过随机抽签方式抽出成交供应商。
9. 终止规则：在竞价公告期间，采购人因故取消采购任务；或者在递交响应文件时间截止后，参与报价的供应商少于2个或者实质性响应采购需求的供应商不足3家的，竞价终止。
10. 如第一次竞价活动失败，可视情况重新组织竞价活动或变更采购方式。因出现失败情形而组织重新竞价的，若满足实质响应采购需求的供应商仍只有 2 家，采购活动继续进行并可确认成交供应商。
11. **用户需求**

**一、项目一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **数量** | **预算金额** |
| 1 | 门诊楼顶新增发光大字项目 | 1项 | 人民币177060.30元 |

**二、工程图纸（见快速竞价公告附件2）**

**三、招标工程量清单（见快速竞价公告附件3）**

注：

1、供应商须按招标工程量清单内容进行响应和报价，供应商报价包含清单所有费用，报价不得超过预算金额（人民币177060.30元）【其中：绿色施工安全防护措施费：8784.4元（由装饰工程8381.96元和安装工程402.44元两项组成），上述费用不作为竞争性费用，金额不变；供应商报价总价需包含此部分费用】，如有缺漏，将导致响应无效。

2、为避免恶意低价竞标并影响项目履约：

（1）供应商报价严重低于行业正常价格的，须在响应文件中提供报价合理性说明及相关证明材料（如：成本依据等，格式自拟）；未提供相关文件或供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将其作为无效报价处理；

（2）评审小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将其作为无效报价处理。

**四、服务要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **需求名称** | **需求内容** |
| 1 | 质保期/维保期 | 三年，自工程通过竣工验收之日起算。 |
| 2 | 电话技术支持服务响应要求 | 365\*24小时 |
| 3 | 售后上门服务要求 | 质保期/维保期内，供应商须提供上门服务，相关费用包含在报价中，采购人不再另行支付。 |
| 4 | 售后上门服务时限 | 接到报修电话后2小时内 |
| 5 | 售后服务网点 | 要求当地有售后服务网点 |

**五、商务要求**

（一）作业时间

自合同签订之日起30个日历天内完工。

（二）作业地点

广州市增城区创新大道28号南方医科大学南方医院增城院区门

诊楼顶。

（三）工程管理验收要求

1. 上岗人员要有相应的上岗证，包括但不限于施工员证、安全

员证、高空作业证、电工证、焊工证等，施工前向采购人递交派出人员名单，严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老弱病残人员进行施工。

2. 在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、施工安全以及文明施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济和法律责任均由供应商负责。

3. 供应商应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，包括高空作业悬挂安全绳、佩戴安全帽等，确保施工安全和第三者的安全，承担出于自身安全措施不力所造成的事故责任和发生的费用。

4. 施工队伍必须接受现场管理单位的监督、管理和指导。

5. 施工队伍应在施工条件已具备后3天内与采购人确定开始施工日期。

6. 施工所用的机械工具由施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由采购人提供恰当的场所存放并由施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。

7. 临时工地应做好防火措施，指派专人常驻，不得擅离。

8. 工期要求：总工期30个日历天，实际开工日期以采购人发出的开工令为准。因供应商原因造成工期延误，每延误总工期一天，支付合同总价款7%的违约金，所产生的违约金在工程款中扣除；总工期延误超过5天的，采购人有权单方面解除合同，并组织其他施工队伍进场完成收尾工作，所产生的费用在供应商工程尾款中扣除，不足部分采购人有权继续向供应商追偿；同时，采购人有权不再向供应商支付工程款，由此造成采购人的一切损失及责任由供应商承担。

9. 验收标准：①工程竣工后，供应商先向采购人提出验收申请，采购人7日内组织履约验收。工程须满足工期、设计、质量、安全文明施工等要求。此外，施工主材需取得采购人同意后方可使用。②本工程质量须符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。③工程质量不合格、达不到设计和施工规范要求的，或施工程序不按采购人规定实施的，采购人有权要求供应商停工和返工，因停工和返工造成的一切损失由供应商自行承担，工期不予顺延。

10. 供应商负责施工范围内卫生清洁并不得破坏施工场地范围外的环境卫生，同时要求文明安全检查一次通过。若由供应商原因引起的卫生投诉，应立即按要求清理干净。若供应商未按采购人通知要求按时派人清理解决的，采购人每次扣除供应商3000元人民币违约金，采购人另行安排人员清理且清理费用直接先行支付给相关人员，所发生的费用由供应商负责承担，均在工程款中扣除。

11. 质保期/维保期为三年，自工程通过竣工验收之日起算，质保期/维保期内供应商指派专人负责保修服务事宜，提供全年365天×24小时电话技术支持服务，接到报修电话后2小时内到达现场处理，直到完成维修工作为止。在质保期/维保期内供应商需承担因其施工质量问题而造成的返修工作以及维护保养工作，其费用全部由供应商负责。

12. 同意采购人以任何形式对供应商响应文件内容及采购人认为有必要的相关资料真实性和有效性进行审查、验证。

13. 熟悉工程报建相关流程，配合相关部门完成报建流程并承担相应的费用。

（四）工程支付方式

1. 工程竣工验收合格后，供应商交齐竣工资料并经结算流程，同时提供不拖欠农民工工资承诺书（格式自拟），发包人支付至结算金额的97%。

2. 结算金额的3%作为质量保证金，在验收合格之日起，至36个月缺陷责任期或维保期满后支付，发包人扣除此期间属于供应商责任的维修费用后将质量保证金剩余部分予以支付（以上款项均不计算利息）。

（五）现场勘察

1.该项目需现场勘察，根据勘察情况进行合理报价。

需供应商委派拟担任本工程项目负责人及专职安全人员凭有效注册证、二代有效身份证及授权书在规定时间内到达集合点等候现场勘探安排，逾期不候。未参加现场勘察的供应商视为已知晓项目报价所需的所有信息，项目成交后，供应商不得以未参加勘探为理由放弃成交资格。

2.现场勘察集中地点：广州市增城区创新大道28号南方医科大

学南方医院增城院区门诊楼顶。

3.现场勘察集中时间：2025年9月16日下午15：00-17：00（过时不候）

4.联系人：刘老师，联系电话：020-62707033。

1. **竞价响应模板**

**响应文件**

□正本

□副本

|  |  |
| --- | --- |
| **医院采购编号：** | **ZCZH2025GN0038** |
| **采购项目名称：** | **南方医科大学南方医院增城院区门诊楼顶新增发光大字项目** |

**供应商名称：**

**日期： 年 月 日**

1. **报价总金额 元**（大写： ），报价表详见附件。

**报价表填写说明：**

1. **供应商必须根据“第二部分用户需求中第三点招标工程量清单”内容编制投标报价表。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动工程量清单内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。**
2. **所有费用均系用人民币表示，单位为元，均为含税价。**
3. **供应商须按工程图纸、招标工程量清单内容进行响应，上述报价适用范围包含****工程施工过程中所必须发生措施项目费、其他项目费等费用【其中：绿色施工安全防护措施费：8784.4元（由装饰工程8381.96元和安装工程402.44元两项组成），上述费用不作为竞争性费用，金额不变】，供应商报价包含以上所有费用，如有缺漏，将导致响应无效。**
4. **为避免恶意低价竞标并影响项目履约：**

**（1）供应商报价严重低于行业正常价格的，须在响应文件中提供报价合理性说明及相关证明材料（如：成本依据等，格式自拟）；未提供相关文件或供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将其作为无效报价处理；**

**（2）评审小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将其作为无效报价处理。**

1. **报价有效期：30天。**

供应商名称（单位盖公章）：

报价联系人（全名）：

联系电话：

报价日期： 年 月 日

1. **资质证明文件**

**（一）营业执照、特定资格证明**

提供营业执照、特定资格证明等文件复印件，并加盖响应供应商公章

**（二）法定代表人/负责人证明书（格式）**

**法定代表人/负责人证明书**

 现任我单位/组织 职务，为法定代表人/负责人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别： 年龄： 身份证号码：

注册号码（如有）：

企业类型（如有）：

经营范围（如有）：

供应商（盖章）：

法定代表人/负责人（签字或盖签字章）：

附：法定代表人/负责人身份证复印件

粘贴法定代表人/负责人身份证复印件（正反面）

**（三）法定代表人/负责人授权书（格式）**

反面

正面

**法定代表人授权书**

致：南方医科大学南方医院

本授权书声明： 是注册/登记于 （国家或地区或机构）的 （供应商名称） 的法定代表人/负责人，现任 职务，有效证件号码： 。现授权 （姓名、职务）作为我公司/组织的全权代理人，就**南方医科大学南方医院增城院区门诊楼顶新增发光大字**项目快速竞价[医院采购编号为ZCZH2025GN0038]的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人/负责人（签字或盖签字章）：

被授权人（签字或盖签字章）：

附：代理人身份证复印件

粘贴代理人身份证复印件（正反面）

正面

反面

1. **用户需求响应**

#### （一）用户需求书响应声明函

## 用户需求书响应声明函

**南方医科大学南方医院：**

关于贵单位　 　年　　月　　日发出的**南方医科大学南方医院增城院区门诊楼顶新增发光大字项目**（医院采购编号ZCZH2025GN0038）的快速竞价文件，本公司（企业）愿意参加竞价活动。

本公司（企业）承诺在报名时已仔细阅读用户需求书中的各项条款、内容及要求，并结合本公司（企业）的实际情况并充分考虑，做出以下声明：

**（按实际情况以打勾的方式进行选择，不选择视为无效投标）**

**□完全响应**

本公司（企业）承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，如采购人核查成交供应商通过虚假应标的方式骗取成交，则该供应商连同其同一法人名下所有公司将被列入采购人的负面清单并通报不良记录；自通告之日起3年内不得参与采购人的采购项目。

**□不完全响应**

本公司（企业）不完全响应本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求。本公司（企业）清楚，不完全响应将被视为无效报价。

**备注：**本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

供应商名称（单位盖公章）：

日期： 年 月 日

**（二）用户需求书要求提供的佐证资料**

**1.其他佐证材料**