# 合同文本

# 《零星维修修缮工程合同》

采购编号：XX

项目名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程

### 二O二 年 月  日

根据项目的采购结果，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

乙方负责向甲方提供人民币单项 20 万元以内的零星物业维修修缮工程，具体按实际实施项目为准。采购人不对实际施工项目、数量、金额等给予任何性质的承诺。

合同金额暂定 XX元，其中非竞争性费用包括暂列金 XX元，材料暂估价XX 元，安全生产措施费 XX 元。

二、服务期限

服务期限： 本合同暂定期限为2年，自___年__月__日起至___年__月__日止。 首期合作满1年后，我院将对施工单位开展综合考核。考核合格、工程满足约定标准的，合同自动续期1年；若考核不合格，存在工程质量不达标、应急响应迟缓等问题，我院有权终止合同，不再续约，并另行组织公开招标。

三、质量要求和技术标准

严格按甲方提供的施工图进行施工，按照设计文件和有关技术标准、规范及合同规定施工，验收标准按国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50390-2013）执行，必须达到新竣工备案制的合格标准。

四、施工及服务要求

1.文明施工，遵守国家、上级有关部门的相关法规和有关规定、以及广东省人民医院院内的各项规定。

2.完成广东省人民医院总务处安排的任务，及时勘察现场并制定方案，并配合做好急修的工程项目。

3.保持施工现场的环境整洁卫生，做好围蔽，不扬尘，垃圾当天清理，减少施工对医院各科室的不利影响，要做到工完场清。

4.落实防火措施，禁止工地吸烟，配备防火器材。明火作业应严格执行动火审批手续。落实安全生产措施，施工期间，现场发生的安全生产事故由乙方负全部责任。

5.中标人须每季度对合同范围内的工程项目进行质量安全、成本控制及进度的分析报告 , 按甲方要求的时限内提交。

五、合同价款的约定与调整

1.本合同价款采用单价合同，单价合同是指合同本项目工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。中标综合单价在合同期内，不因工程量大小、燃料、电费、运输费、货币汇率升降、工资、材料差价等任何情况引致的价格波动而调整。结算工程量以甲方和监理单位确认的现场签证和竣工

图纸工程量为依据，措施项目费按实结算。本项目合同结算价不得超合同价款的10%。

2.合同价款的调整事件：

2.1 风险范围以外合同价款调整范围：甲方委托的 20 万元以内的零星物业维修修缮工程

。

3.甲方委托的 20 万元以内的零星物业维修修缮工程的结算方式：

3.1 工程量清单有的项目，按照工程量清单报价进行结算；

3.2 工程量清单有类似的项目，按照工程量清单报价换算进行结算；如类似项目的综合单价有两个以上，则按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算；合同中的项目与清单漏项的项目、设计变更的项目，两者只存在项目中材料费最高的材料的材质、型号、规格不同时，则新的综合单价只换算原清单项目综合单价中材料费最高的材料单价，其它不变。

3.3 工程量清单没有相同或没有类似的项目，综合单价按照最新的中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024、《广东省建设工程计价依据（2018）

》、《关于调整<广东省建设工程计价依据 2018>计价规则的通知》（粤标定函〔2025〕22 号 ) 及《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额(2012)》计价，给予下浮，下浮率＝1－（成交价-非竞争性费用）/（最高限价-非竞争性费用）=11.55%，其中人工、机械台班价格按施工当期广州市建设工程造价管理站相关文件发布的价格信息执行，材料设备价格按以下约定方式结算：

（1）工程量清单有的材料设备，按工程量清单报价进行结算；

（2）工程量清单没有的材料设备，有指导价的按照如下优先顺序确定设备材料价;

Ⅰ 、按施工当期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》相关文件对应品牌的材料、设备价格结算；

Ⅱ 、按施工当期广州市的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》对应的材料价格（若材料价格有区间值的，按均值计取）结算。

（3）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》及《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》都没有的材料、设备价格，由乙方根据该材料品牌及型号对应的施工同期市场价填报，报甲方监理单位及甲方审定后作为结算依据。

3.4 工程量清单中没有相同或没有类似且无相关定额的项目，乙方按照施工当期的市场价格编制预算，送甲方/监理单位审定后作为结算依据。

3.5 其他

（1）乙方因拖欠外包队、分包人(自有分包人)及材料设备乙方费用而发生的债务纠纷,由乙方自行解决,甲方不承担任何责任,也不负责协商解决。

（2）因施工技术规范要求的费用应包括在报价中。

（3）乙方应在考察施工场地的基础上,结合本工程实际工程量及自身劳动力安排,充分考虑如施工人员(含管理人员)的食宿以及材料加工场地、人员及材料的运输、维修地点距离、

维修紧急程度、现场勘察、方案及图纸（除效果图外）制定、预结算编制等相关费用,并将此部分费用不得额外增加，结算时不做调整。

（4）如因上述计价方式无法计算且确实需按计日工、机械台班核算的，乙方必须在发生计日工 24 小时内，向监理人和甲方提交现场签证并经审核，其中计日工需详细记录每日的工种证明、工人身份信息、工作内容、实际工作小时以及相关影像资料等，施工机械台班需详细记录每日的机械名称、型号、规格、数量、工作内容、台班数量或小时数以及相关影像资料等，否则不予计量。

（5）乙方在申报结算时，需按照甲方相关规定提交相应的结算资料，包括但不限于立项资料、派工单、签证单（含数据测量记录、照片等）、影像资料（施工前、施工过程和施工后的照片或视频记录）、主要材料设备进场资料（含品牌、合格证等）、隐蔽验收及其影像资料、各项质量检查记录、竣工验收报告、预结算书（含软件版）等。

（6）因乙方竣工资料提交延误或不齐造成的损失一概由乙方自行承担。

六、材料设备供应

乙方必须按照甲方审后预算书中所列材料的品牌、型号、规格和生产厂家提供材料设备 , 经甲方确认后方可施工，除非甲方施工前书面通知予以变更。

七、工程款支付

1.单项工程价在 20 万元以内的物业零星维修修缮工程，乙方应在每月 5 日前，向甲方提交上月已完工程资料及相应的进度款申请。甲方在收到乙方的进度款申请后的 5 个工作日内  , 对已完工程量及进度款申请的审核。经审核确认后，甲方向乙方支付上月已完工程价款的 50%作为进度款。待乙方按季度提供完整的结算资料、移交工程档案后，且结算经甲方审定后15 个工作日内，甲方向乙方支付到本季度结算审核价的97%。余 3%作为本季度工程质量保证金（无息）。

2.乙方须在 3 年质保期满之前一个月，向甲方提出对本工程进行检查，甲方、乙方双方共同对工程检查，若检查期间，发现工程出现质量问题，乙方应在质保期内解决问题，直到完满解决问题为止，工程检查合格后，由甲方出具工程检查证明。若因质量问题，于保修期

内乙方在接到甲方保修通知 3 日内未履行保修义务的，甲方有权委托第三方进行修复，因此而支出的费用在履约保证金内扣减，不足部分由乙方负责。

注：以上付款采用银行转账或支票方式；每次办理付款手续时，乙方应向甲方开具合法有效的正式等额发票原件，并提供发票复印件 2 份（加盖乙方公章），方可办理相关申报支付手续。若发生进度款支付超出实际已完成工程价款的情况，乙方应按规定在结算后 30 日内向甲方返还多收到的工程款，否则按赔偿条款执行。

八、验收办法

工程交工验收，应以施工图纸及说明书，图纸会审记录，有关变更增减的书面文件及质量检验标准为依据，由乙方向甲方提供完整竣工资料和竣工验收报告。隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到现场检查，并如实填写隐蔽记录并留存必要的影像记录资料。工程竣工后七天内，由甲乙双方组织有关单位，进行竣工验收，并在此期间验收完毕。

如项目要消防验收，乙方应提供消防验收所需的全部资料，配合甲方完成消防验收工作

。

九、质量保修

（一）质量保修期

1.质量保修期从合同工程实际竣工之日算起至通过质保期验收之日（甲方参加验收人员在质保期验收报告签名确认）截止，质保期满而乙方未申请办理和通过质保期验收的工程，则视作质保期范围内。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

（二）合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

1.地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为五年；

3.装饰装修工程为三年；

4.电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为三年。

（三）质量保修责任

1.属于保修范围的项目，乙方应在接到甲方通知后的 3 天内派人保修。乙方未能在规定时间内派人保修的，甲方可自行或委托第三方保修。

2.发生紧急抢修事故的，乙方在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.在国家规定的合理使用期限内，乙方应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，乙方应立即实施保修。

4.质量保修完成后，由甲方组织验收。

（四）质量保修费用：质量保修等费用，由责任方承担。

（五）质量保证金：按结算审核价的 3%。若因质量问题，于保修期内乙方在接到甲方保修通知 3 天内未履行保修义务的，甲方有权委托第三方进行修复，因此而支出的费用在项目工程质量保证金中扣减，不足部分由乙方负责。

十、履约责任

（一）乙方责任

1.乙方在发出中标通知书之日起 15 个工作日内，向甲方提交履约保证金（人民币 10 万元）。如发生违约，甲方可从履约保证金中扣除，于合同期满或合同中止后结算。如乙方未按招标文件规定签订采购合同并提交履约保证金，则乙方的投标保证金不予退还。

2.在乙方履行完合同约定权利义务事项后，完成每一个单项工程结算、扣留其质保金的同时，按比例无息退回这个单项工程的履约保证金给乙方。

3.合同期间如履约保证金有部分款项被扣除，乙方须在 5 个工作日内将扣除的部分补齐以保证履约保证金的完整性。

4.合同期满如果乙方没有再次中标，合同期满后终止，终止前三个月乙方及甲方双方必须共同做好新公司的工作平稳移交，不能影响甲方日常的正常运作。由于乙方没有配合好院方而影响甲方的正常运作，甲方有权根据影响程度的大小，扣除乙方保证金，部分直至全部 , 并可通过法律途径解决。

5.乙方没有按合同执行或达不到甲方的要求，甲方有权提出提前解除合同；合同期内乙方出现以下情形之一，甲方有权终止合同并不需要支付违约损失给乙方，乙方应向甲方支付发生违约行为当次工程款总额 20%违约金。

6.逾期退还履约保证金的违约责任:从采购人逾期退还履约保证金次日起，按同期银行贷款年利率承担违约金。

（1）因管理不到位造成员工死亡事故等，甲方有权终止合同，所造成的一切后果由乙方承担法律责任和经济赔偿。

（2）甲方认为乙方工程质量与合同不符的，双方协商不成时，经鉴定乙方所供工程质量确实不符合规定或要求的，甲方有权终止合同，乙方应承担工程的检测鉴定费和相关的违约费。

（3）乙方必须服从甲方主管部门的合理安排，屡次不服从的，甲方有权终止合同。

（4）乙方应按规定要求配足工作人员，如检查发现缺员、人员资质不合格，经一个月内整改仍未达标，甲方有权终止合同。

（5）乙方自身原因而导致不能为甲方提供正常服务的，甲方有权委托他人提供，但费用由乙方负责。

（6）因乙方拖欠工人工资，影响甲方正常维修业务的，甲方有权终止合同，所造成的一切后果由乙方承担法律责任和经济赔偿。

7.如发现乙方存在采用各种违法及不正当手段获得合同标的的（包括但不限于利用关联关系、行贿、串通投标、弄虚作假等），乙方承担违约责任，乙方应向甲方支付合同款项总额 20%的违约金，并承担由此给甲方造成损失的赔偿责任。同时，甲方有权终止合同，乙方的合同履约保证金不予退还，并将乙方纳入甲方的黑名单。

8.零星项目每季度结算，当季度项目竣工验收后下一个月内，乙方须按医院预结算管理办法及结算资料清单将结算资料交甲方审核，逾期提交的，甲方有权不予结算。因乙方竣工资料提交延误或不齐造成的损失一概由乙方自行承担。

9.赔偿条款

（1）乙方在履行合同的过程中，如因乙方过失造成甲方的经济损失，乙方应当照价向甲方赔偿。

（2）乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失 , 应照价赔偿。

（3）本工程所有设计更改，必须经过甲方书面确认后乙方才可实施，否则视为无效；若乙方未经甲方书面确认而单方面更改设计并实施，则被视为乙方违约，乙方负责修复至原约定的设计，并且承担由此造成的所有费用及损失；

（4）未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故 (包括罚款），由乙方负责并承担损失。

（5）因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

（二）甲方责任

1.甲方应按本合同的约定向乙方支付服务费用。

2.未办理验收手续，甲方擅自动用，造成损失由甲方负责。如甲方确需提前使用，可与乙方就现场情况确认及记录有关资料。

十二、奖罚机制

1.乙方在履行合同期间第 1 次不参加甲方指派（施工）或邀请（施工）项目的，给予 1万元罚款；第 2 次不参加甲方指派（施工）或邀请（施工）项目的，给予 2 万元罚款；第 3

次不参加甲方指派（施工）或邀请（施工）项目的，甲方有权终止合同，没收全部履约保证金，拒绝该承包商参与甲方以后所有院内采购活动。

2.甲方对乙方提供的零星物业修缮维修工程每一季度考评一次，考评采用为百分制评分 , 考评内容包括工作效率、业务水平、服务态度等，并分别对每季度项目施工或服务情况进行总体评价。考评标准详见附件一：《零星物业维修修缮服务质量考评办法》。

（1）如乙方当季度考评分≥95 分，乙方需向甲方提交服务整改计划报告，并作承诺 15个工作日内整改完毕，甲方将不作处罚。

（2）如 90 分≤乙方当季度考评分＜95 分，甲方将出具整改通知书并要求 10 日内整改，甲方有权在每季度结算时，甲方在应付款中扣除 500 元/分（即扣除金额=（95-乙方当季度考评分） ×500）作为乙方应支付之违约金。

（3）如 80 分≤乙方当季度考评分＜90 分，甲方将出具整改通知书并要求立即整改，甲方有权在每季度结算时，甲方在应付款中扣除 1000 元/分（即扣除金额=（95-乙方当季度考评分） ×1000）作为乙方应支付之违约金。

（4）如乙方考评分≤80 分，则视为考核不合格，甲方有权终止服务合同，没收全部履约保证金。

（5）如乙方在合同约定工期内提前完成且工程质量合格（符合相关施工质量验收规范） , 施工期间未发生安全事故及质量问题的，给予工期提前奖励。提前 1-2 天完成的，奖励 1

分/项；提前 3-4 天完成的，奖励 2 分/项；提前 5 天及以上完成的，奖励 3 分/项。若因甲方原因（如设计变更等）导致工期提前的，不适用本奖励条款。收到科室表扬信或锦旗，奖励 1分/次。当月奖励总分加上考评分不超 100 分。

十三、有关安全生产和防火的约定

1.乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

2.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失，现场所有的安全责任由乙方负责。

3.乙方负责施工场地的平整，施工范围内的用水、用电、临时设施等设备、材料的提供及施工。

4.项目消防验收，乙方应提供消防验收所需的全部资料，配合甲方完成消防验收工作。

5.乙方在履行合同期间，在工程施工过程中如违反有关安全生产和消防防范措施的约定 , 导致发生安全事故的，甲方有权终止服务合同，没收全部履约保证金。

十四、不可抗力

1.不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

2.签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

3.乙方如因经双方确认的不可抗力等因素无法按时完工，甲方仍需要乙方施工的，乙方可以延迟交付，不按违约处理。

十五、争议和纠纷处理

1.本合同在履行期间，双方发生争议时，可采取协商解决或请有关部门进行调解。

2.争议或纠纷发生时，当事人应尽量协商解决，协商不成或调解无效的或当事人不愿通过该方式解决的，可提交甲方所在地有管辖权的法院起诉。

十六、其他

1.本合同正本一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

2.本合同自双方签订之日起正式生效，履行完成后自动终止。

3.本合同之约定，效力及于全部乙方进行的零星工程。双方另行签订的专项合同，系本合同之补充合同。本合同与甲方招标文件、乙方投标文件中承诺条款部分以及甲方的规章制度是不可分割的有效组成部分。

十七、合同附件：

1 、招标文件；2、投标文件；3、零星物业维修修缮服务质量考评办法；4、廉洁协议书（模板）

发包人： (盖章)广东省人民医院              承包人： (盖章)XX

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

地址：广东省广州市越秀区中山二路106号     地址：XX

电话：020-83827812                        电话：XX

开户银行：广州市工商银行白云路支行        开户银行：XX

帐号：360200 440900 1385770               帐号：

签订日期：202X年 12 月   日

合同附件3：

零星物业维修修缮服务质量考评办法

1、考评概述：采购人对中标承包商提供的零星物业修缮维修工程每一季度考评一次，

考评采用为百分制评分，考评内容包括工作效率、业务水平、服务态度等，并分别对每季度项目施工或服务情况进行总体评价。

2、考评奖惩标准：

（1）如乙方当季度考评分≥95分，乙方需向甲方提交服务整改计划报告，并作承诺15个工作日内整改完毕，甲方将不作处罚。

（2）如90分≤乙方当季度考评分＜95分，甲方将出具整改通知书并要求10日内整改，

甲方有权在每季度结算时，甲方在应付款中扣除500元/分（即扣除金额=（95-乙方当季度考评分） ×500）作为乙方应支付之违约金。

（3）如80分≤乙方当季度考评分＜90分，甲方将出具整改通知书并要求立即整改，甲方有权在每季度结算时，甲方在应付款中扣除1000元/分（即扣除金额=（95-乙方当季度考评分） ×1000）作为乙方应支付之违约金。

（4）如乙方考评分≤80分，则视为考核不合格，甲方有权终止服务合同，没收全部履约保证金。

3、零星物业维修修缮服务质量考评评分标准

4、如乙方在合同约定工期内提前完成且工程质量合格（符合相关施工质量验收规范）

, 施工期间未发生安全事故及质量问题的，给予工期提前奖励。提前1-2天完成的，奖励1分/项；提前3-4天完成的，奖励2分/项；提前5天及以上完成的，奖励3分/项。若因甲方原因（如设计变更等）导致工期提前的，不适用本奖励条款。收到科室表扬信或锦旗，奖励1分/次。当月奖励总分加上考评分不超100分。

| 序号 | 考评项目 | 考评奖罚标准 |
| --- | --- | --- |
| 一、项目管理方面 |  |  |
| 1 | 乙方员工必须服从医院管理，遵守医院规章制度，不得在甲方场所从事与承包工作无关的事情 | 经检查或投诉发现工人在施工场所冲凉、洗私人衣物、煮食物等与工作无关事项，扣减 1 分/项/次 |
| 2 | 乙方员工需快速响应医院报修需求 | 无法达到“工作类型及响应要求表格 ”中的要求，扣减 3 分/项/次 |
| 3 | 乙方需按指定地点堆放材料 | 不按指定地点堆放材料，一次扣 1 分/项/次 |
| 4 | 员工穿着统一、整洁；文明服务；礼貌待人 | 衣冠不整、穿拖鞋、服务态度差等造成投诉，或与病人(及家属）、医务人员发生口角、顶撞等事件，扣 0.5 分/人/次，且需向当事人道歉 |
| 5 | 乙方人员对投诉纠错处理必须在 24 小时内完成，并以书面形式报医院主管部门 | 未能及时处理（24 小时内）且无书面合理解释，扣罚 1 分/次 |
| 6 | 乙方须建立季度工程分析报告制度、结算申报和费用支付申请报告制度 | 不按时提交相关报告、结算及申请表，扣罚 5 分/次 |
| 7 | 乙方需对基建工程相关施工资料按时归档 | 甲方验收发现资料不齐，扣罚 1 分/次；伪造重要资料，扣罚 5 分/次 |
| 二、安全管理方面 |  |  |
| 1 | 现场管理人员必须重视安全管理，定期对现场进行安全巡查，逐一排查安全隐患 | 管理人员对现场安全隐患不予重视，每发现一次扣 2 分/次 |
| 2 | 施工现场必须设置安全通道、安全防护、临边防护等安全措施以保证作业安全 | 无安全防护措施，每次扣 2 分/次 |
| 3 | 施工现场施工人员必须佩带安全帽，高空作业必须做好安全防护 | 安全检查发现不按要求佩带者，每次扣 1分/次 |
| 4 | 安全员、特种作业人员全部持证上岗 | 发现无证人员进行特种作业，勒令退出现场，每次扣 5 分/次 |
| 5 | 专职安全员对于重要工序、重要部位等须安全旁站的部位必须进行安全现场指挥 | 不按要求执行，每次扣 1 分/次 |
| 6 | 乙方员工必须严格执行有关安全操作规程；加强安全防范教育培训，避免作业期间发生意外事故 | 因未做好安全防护、告知义务等防范措施 , 或粗暴作业被纠正、导致投诉，扣减 1分/项/次；发生责任事故，由乙方承担赔偿责任 |

| 三、质量管理方面 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加强防水工程质量控制，认真做好蓄水试验工作 | 验收中发现渗漏问题，每一处（以每一渗水点为一处）在第一次蓄水过程中存在的 , 扣减 2 分/处/次 |
| 2 | 保证项目验收合格，正常使用 | 一次验收不通过，扣 2 分/次；整改后二次验收仍不通过，扣 5 分/次 |
| 3 | 进场材料报甲方验收，保证进场材料合格 | 验收不通过，扣 2 分/次；未报验即使用 , 扣减 2 分/次 |
| 4 | 保证项目施工质量合格 | 检查发现项目施工质量问题，扣减 2 分/次；质量问题经多次提出仍不及时整改，扣减 5 分/次，直至整改达标 |
| 5 | 隐蔽工程必须通知验收后再进入下道工序施工 | 隐蔽工程未通知验收就进行下道工序施工 , 一经发现，扣减 3 分/次；造成返工的 , 返工费用由乙方承担 |
| 6 | 乙方应建立并落实四级质量检查制度（员工自检、施工负责人每日巡检、项目经理及公司不定期巡检、医院与公司联合质量检查 ) , 每级检查的落实情况必须向甲方通报 | 1.无逐级巡查检查制度，扣除 1 分/次； 2.巡查流于形式，无发现不足、改善措施 、改善效果和原因分析等相关记录，或未按甲方要求和时间巡查，扣 1 分/次； 3.因未巡检或巡检后未发现问题而引起投诉，或被甲方管理部门检查发现问题，扣1 分/次 |
| 7 | 乙方应建立并落实巡检制度，按照甲方相关要求巡查并每月上报巡查表格，对发现问题、整改意见、落实时间、整改改善效果、原因分析有详尽描述 | 未按要求执行的，参照本条第6 点相关标准扣罚 |
| 四、进度管理方面 |  |  |
| 1 | 每月月底前将下个月的施工进度计划报采购人审核备案 | 每拖延一天扣减 1 分 |
| 2 | 按照月进度计划完成各零星项目 | 例行检查发现进度滞后于施工进度计划，扣 1 分/次；超计划完成，奖励 1 分/次 |
| 3 | 紧急项目 1 天内勘查现场，1 天内提供施工方案；常规项目 2 个工作日内勘查现场，2 个工作日内提供施工方案 | 响应进度滞后，扣减 1 分/天 |
| 4 | 甲方确认施工方案后，紧急项目 2 天内提供报价明细，常规项目 3 个工作日内提供报价明细，复杂项目经采购人核实批准后可酌情延长 1-3 个工作日 | 响应进度滞后，扣减 1 分/天 |
| 5 | 应急工作类型及响应要求 | 未按应急规定时间响应，扣减 1 分/次 |

| 6 | 单项工程需按约定工期完工 |  | 工期延后的，10 万元以下工程，扣罚1000 元/天；10 万元以上工程，扣罚2000 元/天 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五、评分奖励 |  |  |  |
| 1 | 如乙方在合同约定工期内提前完成且工程质量合格（符合相关施工质量验收规范），施工期间未发生安全事故及质量问题的，给予工期提前奖励。 |  | 提前1-2天完成的，奖励1分/项；提前3- 4天完成的，奖励2分/项；提前5天及以上完成的，奖励3分/项。若因甲方原因（如设计变更等）导致工期提前的，不适用本奖励条款。 |
| 2 | 收到科室表扬信或锦旗， |  | 奖励1分/次。 |
| 五 |  | 2025-2026 年度第季度考评考核总体评价 |  |
| 1.中标服务商参加采购方指派或邀请项目 项/次，无故不参加采购方指派或邀请项目 项/次。 2.项目管理方面：遵守服从医院有关规章制度，违规从事与承包工作事情 项/次；快速响应医院报修需求，无故推延不及时响应 项/次；文明施工与优质服务等，顾客投诉抱怨与无及时处理的事件 人/次。季度总结分析、结算申报、费用申请与工程资料归档情况： 。 3.安全管理方面：施工现场安全巡查及记录情况：不及时处置存在安全隐患 次；落实施工现场安全防护及措施情况：违规施工 次；落实安全员、特种作业人员等持证上岗与现场安全指挥情况，违规作业 次。 4.质量管理方面：落实四级质量检查情况：；落实进场材料验收、隐蔽验收、防水工程蓄水试验等工程质量监控措施情况：；落实工程质量巡查、发现整改反馈存在问题情况： 。 5.进度管理方面：落实工程进度计划情况：；按进度计划完成零星维修修缮项目情况：。 6.本期获得工期或表扬信等奖励 。 7.考评考核总体评价： 。（当月奖励总分加上考评分不超 100 分。） |  |  |  |